## Slide 1
第三节 计 划
名词/动词？举例说明
一、名词意义上的计划——工作计划
（一）工作计划的含义
作为名词的计划，是指用文字、表格和指标等形式所表述的组织以及组织内不同部门和不同成员，在未来一定时期内关于行动方向、内容和方式安排的管理文本，也叫工作计划。
或为：工作计划是组织或部门对即将开展的工作所做的设想和安排，如提出任务、指标、方法、时间、预算和责任人等。

## Slide 2
工作计划在行政管理活动过程中是一种使用范围很广的重要公文。机关、团体、企事业单位的各级机构，对一定时期的工作预先作出安排和打算时，都要制定工作计划，用到“工作计划”这种公文。包括规划、计划、要点等。
如***“十四五”发展规划，2020年度***工作计划，***教育局2020年度工作要点等。

## Slide 3
（二）工作计划的格式和内容
1.计划的名称。包括订立计划单位或团体的名称和计划期限两个要素，如“××学校2020年工作计划”。
2.计划主要要素构成
（1）工作内容：明确目标，数量、额度、程度。
（2）工作分工：明确由谁来完成，落实责任和标准。
（3）工作方法：明确完成的方法，包括人员组合、服务内容、销售方法、产品结构。
（4）工作进度：明确完成的时间。
（5）工作反馈：在执行过程中发现问题，对人员和方法进行更合理的调整，确保工作计划的顺利进行。
工作计划不需要华丽的词藻。简单、清楚、可操作是工作计划要达到的基本要求。
3.最后写订立计划的日期和落款。

## Slide 4
（三）工作计划的作用
1、计划对个人的作用
（1）督促提示，起到鞭策的作用
（2）理清思路，提高效率的作用
（3）培养习惯，增强能力的作用
（4）增强信心，提供动力的作用
（5）总结回顾，不断创新的作用
（课堂练习：你认为计划对个人还有哪些作用？）

## Slide 5
2、计划对组织管理的重要作用
（1）计划是管理者指挥的依据
（2）计划是组织成员工作的指南针，指明方向，减少内耗
（3）计划是降低风险，掌握主动的手段
（4）计划是减少浪费提高效益的办法。 （5）计划是管理者进行控制的标准
（6）计划为组织的考核评价提供依据

## Slide 6
（四）工作计划类型
1、根据计划的具体性看，宗旨（使命）、战略、程序、设想、打算、目标、规划、方案、制度、安排、方案、预算、要点等都属于计划类型
流程； 要点
打算； 设想
预算； 安排
方案；制定
政策；规划
战略；目标
宗旨；使命

## Slide 7
2、按计划形式分：有文字形式和表格形式
（1）文字形式格式：
1）标题
2）正文：①引言；②指导思想；③工作目标；④工作内容；⑤工作措施；⑥实施步骤；⑦执行希望
3）落款
包括计划制定主体（单位、个人）、日期
还有一种最简单的工作计划就是直接列出需要完成的任务和工作，无需其它套用语言。例如：本年度完成以下工作，1、完成市场调研2次，2、完成销售额100万元，3、....

## Slide 8
2）表格形式
有一般工作计划表、专项工作计划表、课程计划表、甘特图、负荷图等等。
1）一般工作计划表：
①标题或名称：与文本计划要求一致
②编号、编制日期、编制部门或编制人、审核人、批准人等内容。
③序号、工作任务
④起始时间、完成时间
⑤责任人
⑥效果
⑦其它说明

## Slide 9
编号： 编制日期： 编制部门： |  |  |  |  | 
编制人： 审核人： 批准人： |  |  |  |  | 
主要工作任务 |  |  |  |  | 
序号 | 内容 | 起始时间 | 完成时间 | 责任人 | 完成效果
1 |  |  |  |  | 
2 |  |  |  |  | 
3 |  |  |  |  | 
... |  |  |  |  | 
说明： |  |  |  |  | 

## Slide 11
2）甘特图表：
甘特图(Gantt chart)又称为横道图、条状图(Bar chart)。以提出者亨利·L·甘特先生的名字命名。
甘特图有专门制作工具：Excel,Ganttproject,VARCHARTXGantt

## Slide 14
3）负荷图
负荷图是一种修改了的甘特图(gantt chart)，它不是在纵轴上列出活动，而是列出整个部门或某些特定的资源。

## Slide 15
3、从计划的重要性程度上来看，分为战略计划、常规计划和作业计划
4、按计划的时限划分，计划可分为长期工作计划、中期工作计划和短期工作计划或者年度工作计划、季度工作计划、月工作计划和周工作计划
5、根据计划内容的明确性指标，可以将计划分为具体性计划和指导性计划
6、按计划的任务不同，分为一般工作计划和专项任务计划

## Slide 16
（五）计划的特性
1、计划的目的性
2、计划的多样性
3、计划的普遍性
4、计划的手段性
5、计划的可执行性
6、计划的过程性
7、计划的灵活性
8、计划的期限性

## Slide 17
二、动词意义上的计划——计划工作
（一）计划工作的概念
计划工作（(Plan Work)）即是动词意义上的计划，有广义和狭义之分，广义的计划工作是指制定计划、执行计划和检查计划三个阶段的工作过程。狭义的计划工作是指制定计划，即根据组织内外部的实际情况，权衡客观的需要和主观的可能，通过科学的调查预测，提出在未来一定时期内组织所需达到的具体目标以及实现目标的方法或途径。简单来说，是组织指为了实现决策所确定的目标，预先进行的行动安排。即打算做什么、准备怎么做的意思。

## Slide 18
（二）计划工作的特性
1、计划的目的性
2、计划的普遍性 3、计划的首位性 4、计划的效率性
5、计划的创造性

## Slide 19
（三）计划工作的作用
1、计划工作是整个管理活动的首要职能
2、计划工作是实现组织目标的根本保证
3、消除不确定性及变化给组织所带来的不良影响
4、计划工作有利于提高组织运行效率和工作效率
5、计划工作是控制活动的依据

## Slide 20
（四）计划工作原理
1、限定因素原理
限定因素原理，亦称短板原理。
2、许诺原理
亦即任务原理或期限原理
3、灵活性原理
灵活性原理即留有余地原理。
4.改变航道原理
改变航道原理，亦称导向变化原理。

## Slide 21
（四）计划工作内容
即通常用5W2H表示：

## Slide 22
计划内容 | 含义 | 为什么 | 能否改善 | 怎么改善 | 结论
对象what | 生产什么 | 生产这种产品 | 能替代吗 | 到底生产什么 | 就生产这个
目的why | 目的是？ | 为什么是？ | 还有别的吗 | 应该是？ | 就是此目的
时间when | 什么时候生产 | 为什么这个时候生产 | 其它时候可以吗 | 应该什么时候生产 | 就是这个时候干
地点where | 在哪生产 | 为什么在这生产 | 其它地方可以吗 | 应该在哪生产 | 就在那里干
人员who | 谁负责参与 | 为什么他来干 | 别人干行吗 | 应该由谁来干 | 就是他来干
方式how | 怎么生产 | 为什么这样干 | 别的方法行吗 | 应该怎么干 | 就是这样生产
资源How much | 多少预算、资源 | 为什么这么多 | 能否节省一点 | 怎么节省 | 最优预算
某产品生产计划制定分析过程

## Slide 23
（五）制定计划的步骤
制定计划除了要遵循一定原理和规则外，一般还要按照一定的方法和步骤进行：总结过去——分析现状——确立未来目标——拟定可行方案——制定计划草案——修改计划草案——确定计划方案——制定辅助计划（派生计划、配套计划）——制定预算

## Slide 24
下节课问题
1、名词意义上的组织概念
2、名词意义上的组织特点
(课堂练习：1、一个人管理一批物，算不算组织？
2、动物有没有组织？家庭是不是组织？宿舍是不是组织？)
3、组织的构成要素是什么？
4、组织类型有哪些？
举例说明小型组织、中型组织和大型组织
举例说明文化性组织、经济性组织和政治性组织
举例说明正式组织、非正式组织、自发组织
5、什么是组织结构
6、通常有哪些组织结构类型

## Slide 25
（1）举例说明什么是直线制组织架构，优缺点
（2）举例说明什么是职能制组织架构，与直线制的区别。优缺点
（3）举例说明什么是直线职能制组织架构，优缺点
（4）举例说明什么是事业部制组织架构，优缺点
（5）举例说明什么是矩阵制组织架构，优缺点
（6）举例说明什么是立体型组织架构，优缺点
（7）举例说明什么是网络型组织架构，优缺点

## Slide 26
7、组织文化的涵义
（课堂练习：你是怎样理解文化概念的？）
8、组织文化的构成
9、组织文化的功能

## Slide 27
谢谢!